프로젝트 기획서

프로젝트명 : 웹 기반 업무관리 프로그램 ver1.0

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 작성자 | 노지홍, 조재희 | | | | 작성일자 | 2020-02-26 | |
| 프로젝트  개요 | 주제 | 하루에 할 업무의 내용을 입력하고 관리하는 프로그램 | | | | | |
| 목적 | 업무내용이 많아질 경우 업무관리가 힘들어지는 것을 해결하기 위함. | | | | | |
| 개발기간 | 2020. 02. 12 ~ 2020. 02. 25 | | | | | |
| 개발도구 | 백엔드 : Node.js  프론트 엔드 : ejs, html | | | | | |
| 구현 기능 | 1. 회원가입 | | | | | | |
| 1. 로그인/로그아웃 | | | | | | |
| 1. ID/PW 찾기 및 PW 변경 | | | | | | |
| 1. 금주 업무 등록 및 수정 | | | | | | |
| 1. 예정 업무 등록 및 수정 | | | | | | |
| 1. 일요일 자정 12시가 되면 금주 업무 -> 지난 업무로 데이터 자동 백업 | | | | | | |
| 1. 지난 업무를 원하는 키워드로 검색 | | | | | | |
| 1. 접속 로그 보기 및 이름으로 접속 로그 검색 | | | | | | |
| 진행 일정 | 2020.02.12 | | | 프로젝트 기획서 작성 | | | |
| 2020.02.13 | | | 파일 구조 및 MVC 구조 확립 | | | |
| 2020.02.14 | | | 화면 설계, 기능설계, REST API 설계 DB 설계 | | | |
| 2020.02.17 | | | 로그인/로그아웃, 회원가입 기능 구현 | | | |
| 2020.02.18 | | | 금주 업무 등록, 예정 업무 등록 기능, 업무 조회 기능 구현 | | | |
| 2020.02.19 | | | 데이터 자동백업 기능, ID/PW 찾기 및 변경 기능 구현 | | | |
| 2020.02.20 | | | 업무조회 UI 피드백 및 수정, DB 구조를 주업무, 부업무로 분리 | | | |
| 2020.02.24 | | | 회원 DB 구조 변경 및 전체기능 테스트 | | | |
| 평가 | 구현된 기능 평가 | | 기능 | | | | 완성도 |
| 1. 회원가입 | | | | 100% |
| 1. 로그인/로그아웃 | | | | 100% |
| 1. ID/PW 찾기 및 PW 변경 | | | | 100% |
| 1. 금주 업무 등록 및 수정 | | | | 100% |
| 1. 예정 업무 등록 및 수정 | | | | 100% |
| 1. 일요일 자정 12시가 되면 금주 업무 -> 지난 업무로 데이터 자동 백업 | | | | 100% |
| 1. 지난 업무를 원하는 키워드로 검색 | | | | 100% |
| 1. 접속 로그 보기 및 이름으로 접속 로그 검색 | | | | 100% |
| 문제점 및 한계점 | | 1. 날짜 출력형식이 지저분하여 보기 불편할 수 있다. 2. UI가 반응형이 아니기 때문에 일부 장비에서는 화면이 깨져 보일 수 있다. | | | | |